# Zpráva o naplňování PUMMO

Plán udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO), schválený Zastupitelstvem města Olomouce dne 4. 6. 2018, prošel v letech 2025–2026 procesem II. aktualizace zaměřené na vyhodnocení naplňování maximalistického scénáře mobility pro rok 2030. Aktualizaci č. II dokumentu realizovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se zahrnutím externích společností pro dílčí části procesu.

Součástí procesu aktualizace PUMMO bylo zahrnut hlavní dokument skládající se ze dvou navazujících částí (analytická část 1/2 a návrhová část 2/2), dále byla vypracována Komunikační strategie pro potřeby PUMMO v období procesu aktualizace i následné implementace do konce roku 2026. Hlavním a zásadním úkonem je vyhodnocení nastavených indikátorů pro plnění stanovených cílů. Jednotlivé indikátory byly na základě stanovených hodnot posouzeny a vyhodnoceny, zda město dané cíle v roce 2025 plní nebo neplní. Ke každému indikátoru je uveden doplňující komentář (zdroj dat, zachování/úprava/vypuštění indikátoru, další poznámka obsahující doporučení pro práci s indikátorem). Na základě procesu vyhodnocení indikátorů byly některé z indikátorů upraveny, většina z indikátorů je zachována. Pro další období aktualizace v roce 2027 a 2030 jsou stanoveny hodnoty pro vyhodnocení plnění nastavených cílů plnění scénáře mobility k výhledovému roku 2030.

Aktualizace byla provedena v souladu s platnými metodikami pro zpracování Plánů udržitelné mobility: Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky a s metodikou Plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0. Obě národní metodiky vycházejí z platných evropských metodik doporučených pro zpracování Plánu udržitelné městské mobility.

Indikátory po procesu vyhodnocení poukazují na více než poloviční plnění cílů (celkový počet cílů je 43, splněno 29 cílů – z toho 1 částečně, nesplněno 13 cílů, nehodnocen 1 cíl). Pro přesnost jsou uvedeny indikátory, které se nepodařilo k roku 2025 naplnit, včetně odůvodnění:

- Zvýšení celkového podílu cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy (u cyklodopravy)

Za poklesem podílu cest na kole oproti roku 2021 může stát špatné počasí v době sociologického průzkumu či jiný faktor (u sociologických průzkumů je nutné počítat se statistickou odchylkou kolem 1 %, což může být právě zaznamenaný procentní pokles u cyklistické dopravy). Podíl osob přepravujících se pěšky má naopak vyšší hodnoty, než byl původní předpoklad. Pro období další aktualizace v roce 2027 je cíl navrátit hodnoty u cyklodopravy do stavu mírně vyšších hodnot.

- Posílení vzájemného propojení cyklistické, veřejné dopravy a automobilové dopravy

Data pro indikátor jsou sbírána z průzkumu dopravního chování, jehož součástí jsou pouze obyvatelé Olomouce na takto krátké cesty obyvatelé využívají zpravidla jeden dopravní mód (mimo chůzi) – nepřesedají z automobilu nebo jízdního kola do městské hromadné dopravy.

- Snížení objemu cest osobními automobily a jejich podílu na dělbě přepravní práce (modal split) – Celodenní intenzity IAD na vjezdu do středu města (tis.)

Počet cest se oproti roku 2021 snížil z 9,8 tisíce osobních automobilů za den na hodnotu 8,9 tisíc automobilů v roce 2025. Předpokládaná hodnota pro rok 2025 byla původně 8,5 tisíce automobilů. Dalšího snížení lze dosáhnout zejména kombinací opatření zaměřených na regulaci automobilové dopravy v centru města a posilování atraktivity alternativních způsobů dopravy (zvýšení parkovacích poplatků, zamezení neoprávněným vjezdům, rozšíření nebo zpřísnění regulace v pěší zóně apod.).

- Zvýšení významu regionální železniční a autobusové dopravy při osobní dopravě z okolních obcí do Olomouce – cesty IAD z okolních obcí do Olomouce (tis.)

Podle dopravního modelu se od poslední aktualizace nesnížil počet cest IAD, zůstává na hodnotě 47,1 tisíc cest oproti očekávané hodnotě 39,8 tisíc. Plnění indikátoru je z velké části závislé na plánování mobility sousedních měst a obcí a na krajské samosprávě, resp.KIDSOK. Problematika bude účinněji řešena v připravovaném ISUMP (Integrovaný plán udržitelné mobility Olomoucké aglomerace).

- Zvýšení pocitu bezpečí cestujících – Podíl cestujících vyjadřujících pocit bezpečí ve veřejné dopravě, u pěších a cyklistů

Mírně se snížil podíl cestujících ve veřejné dopravě, kteří v průzkumu vyjádřili pocit bezpečí, z 87% na 85%. Citelnější snížení bylo zaznamenáno u chodců z 84% na 75%. Naopak u cyklistické dopravy vzrostl vnímaný pocit bezpečí z 24% v roce 2021 na 35% v roce 2025. Cílová hodnota tak byla splněna pouze u cyklistické dopravy. Výsledky vycházejí ze subjektivního hodnocení respondentů v rámci sociologického průzkumu.

- Snížení počtu obyvatel vystavených nadlimitnímu hluku z dopravy – počet obyvatel vystavených hluku ze silniční dopravy nad 55 dB v noční době

Počet obyvatel, kteří jsou v noční době vystaveni hluku ze silniční dopravy nad 55 dB (v roce 2025 je to 2038 obyvatel) se sice snížil oproti výchozí hodnotě z roku 2016 (2323 obyvatel), ale nesnížil se pod očekávanou úroveň k roku 2025 (1650 obyvatel).

- Snížení počtu obyvatel vystavených nadlimitnímu hluku z dopravy – počet obyvatel vystavených hluku z železniční dopravy nad 55 dB v noční době

Počet obyvatel, kteří jsou v noční době vystaveni hluku z železniční dopravy nad 55 dB byl v roce 2025 celkem 731 obyvatel, což je více než očekávaná úroveň (356 obyvatel).

- Zkvalitnění vzhledu a funkčnosti ulic a veřejných prostor – Podíl obyvatel města spokojených s kvalitou veřejných prostor

V průzkumu uvedl mírně nižší podíl obyvatel oproti roku 2021 spokojenost s kvalitou náměstí (pokles z 85% na 84%) a s kvalitou parků (pokles z 90% na 88%). Výsledky vycházejí ze subjektivního hodnocení respondentů v rámci sociologického průzkumu.

- Základní služby v docházkové vzdálenosti nebo rychle dostupné veřejnou dopravou nebo na kole

V průzkumu uvedl mírně nižší podíl obyvatel oproti roku 2021 spokojenost s dostupností základních služeb pěšky (pokles z 86% na 84%) a veřejnou dopravou (pokles z 81% na 76%). Naopak byl zvýšen podíl obyvatel spokojených s dostupností služeb na kole z 50% na 55%. Výsledky vycházejí ze subjektivního hodnocení respondentů v rámci sociologického průzkumu.

- Podpora nezávislé (samostatné) mobility pro všechny – Podíl dětí a mládeže (6–15 let), které se do škol dopravují jinak než autem (v pozici spolujezdce)

Podíl dětí cestujících udržitelnými módy zůstal v roce 2025 shodný s rokem 2021, tedy 84% (oproti očekávanému nárůstu na 88%). Pro zvýšení bezpečí v okolí škol je plánováno zavedení opatření školních ulic, zajišťující omezení vjezdu automobilů ohrožujících bezpečnost dětí užívajících aktivní způsoby mobility, dále spolupráce na pořízení školních plánů mobility.

- Podpora nezávislé (samostatné) mobility pro všechny – Podíl cest seniorů (65+) o víkendu jiným dopravním prostředkem než autem

Podle průzkumu dopravního chování došlo ke zvýšení podílu cest seniorů udržitelnými dopravními módy ze 63,6% v roce 2021 na 70,1% v roce 2025 (oproti očekávanému nárůstu na 71,5%).

- Zvýšení dostupnosti udržitelných druhů dopravy – Docházková vzdálenost zastávek pro obyvatele Olomouce (podíl obyvatel s pěší dostupností zastávky do 5 minut)

Došlo sice ke zvýšení podílu obyvatel z 64% v roce 2021 na 65,8% v roce 2025, očekávaný podíl obyvatel Olomouce s pěší dostupností zastávky do 5 minut byl ale 68%.

- Zvýšení atraktivity a rychlosti veřejné dopravy, zajištění její spolehlivosti – Podíl cestujících spokojených s MHD

V průzkumu došlo k poklesu podílu cestujících spokojených s městskou hromadnou dopravou v Olomouci ze 75% v roce 2021 na 67% v roce 2025. Nejhůře byla hodnocena vysoká cena městské hromadné dopravy a její nízká rychlost.

- Zlepšení a rozšíření infrastruktury pro cyklistickou dopravu – Délka infrastruktury pro cyklisty

Délka realizované cyklistické infrastruktury byla ve sledovaném období nižší, než byl předpoklad v roce 2021, v dalších letech je v období 2023 - 2030 v souladu s plánem cyklogenerelu zvýšit objem realizované cyklistické infrastruktury ze současných 69,75 km (včetně cykloobousměrek) na zhruba 80 km.

Z pohledu plnění indikátorů k nastaveným cílů lze zhodnotit, že se městu daří naplňovat cíle v oblastech: multimodalita, posílení významu dojížďky veřejnou dopravou ze zázemí města, snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti v dopravě, snížení emisí z dopravy, prostupnosti města pro pěší a cyklisty, efektivnosti investic v dopravě, plánování a řízení dopravy, práce s veřejností. Následuje výčet plněných a částečně plněných cílů stanovených pro výhledový rok 2030 (jednotlivé indikátory pro plnění cílů jsou v samostatném dokumentu):

- 1.2. Posílení vzájemného propojení pěší, cyklistické, veřejné dopravy a automobilové dopravy

- 1.4. Zvýšení významu regionální železniční a autobusové dopravy při osobní dopravě z okolních obcí do Olomouce

- 2.1. Snížení počtu vážných dopravních nehod (za 10 let na polovinu)

- 2.2. Snížení nehodovosti chodců a cyklistů

- 2.3. Zajištění bezpečnosti a odolnosti dopravního systému v krizových situacích

- 2.5. Zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury úpravou stavebního řešení a dopravního

značení

- 3.2. Produkce emisního toku ze silniční dopravy (průměrně na území celého města)

- 3.3. Zkvalitnění vzhledu a funkčnosti ulic a veřejných prostor (částečně: náměstí - ne, parky -

ano)

- 4.1. Základní služby v docházkové vzdálenosti nebo rychle dostupné veřejnou dopravou a na

kole (částečně: u pěších - ano, u veřejné dopravy - ano, u cyklistů - ne)

- 4.4. Zlepšení a rozšíření infrastruktury pro cyklistickou dopravu (snížení cestovního času

cyklistů na referenčních cestách a navyšování počtu parkovacích míst pro kola)

- 4.5. Snadnější překonání silnic a železnic, řek a dalších liniových bariér v území pro chodce a cyklisty (snížení bariérového efektu)

- 5.1. Podpora bezemisních pohonných technologií

- 5.2. Lepší využití kapacity stávajících druhů dopravy a infrastruktury vč. využití ITS

- 5.3. Efektivní investice do dopravy, minimalizace indukce IAD

- 6.1. Zavedení principů mobility managementu do plánování a řízení dopravy a ovlivňování

poptávky po dopravě

- 6.2. Plány mobility pro organizace

- 6.3. Systematické zapojování veřejnosti do dopravního plánování

- 6.4. Poskytování informací o mobilitě vč. jejich dopadů

- 6.5. Systematické vzdělávání v oblasti udržitelné mobility

- 6.6. Užší spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, které mají v agendě aspekt mobility

(státní, krajské a městské organizace)

Důležitým krokem aktualizace PUMMO je revize souboru opatření maximalistického scénáře do podoby, která je reálná a účelná k plnění pro rok 2030. V rámci tohoto procesu, který je níže popsán, byla opatření posouzena, vyhodnocena a následně s vybranými opatřeními bylo naloženo následujícím způsobem:

V rámci aktualizace č. II byla jednotlivá opatření posouzena odbornou veřejností z hlediska jejich významu, finanční náročnosti a reálné proveditelnosti do roku 2030. Níže jsou seřazeny balíky opatření, na kterých byla mezi odbornou veřejností nejvyšší shoda – buďto při obou aktualizacích v letech 2022 i 2026 nebo jen v roce 2026. Dále je uvedeno opatření, které je sice široce podporováno, ale jeho realizace není plně v kompetenci města. Nakonec jsou uvedena opatření, která nezískala širší podporu, nicméně s ohledem na relativní jednoduchost navržených opatření a současně značný dopad na zvýšení udržitelnosti dopravy, jejich další sledování a postupnou realizaci zpracovatel doporučuje.

Uvedená opatření jsou již součástí Akčního plánu PUMMO, kde jim budou přiděleny konkrétní parametry časové a finanční a odpovědnost za částečnou nebo úplnou realizaci do roku 2030 nebo zahájení jejich přípravy.

Vysoká shoda na prioritě opatření při zpracovávání aktualizace v roce 2022 i 2026:

- Vypracování plánu vzdělávání v oblasti udržitelné mobility

- Vytvoření a pravidelná aktualizace plánu spolupráce v oblasti udržitelné mobility s veřejnými institucemi

- Výstavba lehkých parkovacích objektů u sídlišť pro 100–200 vozidel

- Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty – zamezení bariérového efektu při návrhu výstavby liniových staveb

- Zajištění podmínek pro realizaci doprovodné infrastruktury pro jízdní kola a elektrokola (samoobslužná servisní místa, dobíjecí stanice)

- Zajištění potřebné doprovodné infrastruktury pro možnost dojíždění na kole dětí do školy

- Úpravy zastávek MHD: sjednocení délky nástupní hrany na 2 vozidla

- Vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro VHD

- Budování parkovišť P+R na okraji města s návazností na kapacitní MHD

- Optimalizace (zvýšení) počtů spojů MHD dle přepravní poptávky (s ohledem na denní dobu)

- Úprava tarifu MHD: zlevněná krátká jízda

- Úpravy jízdních řádů: návaznost MHD na vlaky (zejména mimo špičku, kdy jsou intervaly delší)

Vysoká shoda na prioritě opatření při zpracovávání aktualizace v roce 2026, nižší nebo nehodnoceno v roce 2022:

- Výstavba parkovacích objektů v MPR a blízkém okolí

- Zajištění hladších povrchů vozovek pro pohyb nemotorové dopravy v městské památkové rezervaci

- Realizace integrovaných zastávek tram/bus u téže nástupní hrany a jízda autobusů po tramvajovém tělese

- Rozšířit nástupní ostrůvky na vytížených zastávkách

- Posílení obslužnosti veřejnou dopravou v oblasti průmyslových zón

- Podpora carpoolingu (vytvoření či podpora platformy pro organizování spolujízd osobními vozidly)

- Podpora osobních automobilů na elektropohon vč. vybudování veřejných dobíjecích stanic

- Spolupráce města a soukromých vlastníků parkovacích ploch a objektů za účelem umožnění parkování a motivační cenové nabídky pro rezidenty

Vysoké shody na prioritě získalo opatření, jehož realizace není v plné kompetenci města:

- Budování parkovišť P+R mimo území města s návazností na železniční dopravu

Dále jsou uvedena opatření, kterým nebyla pracovními skupinami přiřazena vyšší priorita, ale která jsou zpracovatelem doporučena pro další sledování z důvodu jejich přínosu pro zlepšování udržitelné mobility ve městě:

- Vyznačování obrátkových stání u škol (školní ulice)

- Legalizování parkování na stávajících komunikacích zřizováním jednopruhových obousměrných komunikací

- Vypracování plánu mobility pro magistrát a společnosti města

Součástí aktualizace analytické části byla aktualizována data a charakteristika současného stavu v oblasti analýzy dopravního systému města (dopravní poptávka, dopravní nabídka, výkony dopravy), dále oblast dopadů dopravy na životní prostředí a dopadů ve společenské oblasti, včetně mapových výstupů. Doplněny byly návaznosti na nově vzniklé nadřazené dokumenty evropské, národní, regionální i městské úrovně.

Pro zhodnocení mobility v Olomouci k aktuálnímu stavu (rok 2025) se uskutečnily dopravní průzkumy (průzkum statické dopravy v centru města, průzkum pěších a cyklistů na vybraných profilech). Dále byl realizován sociologický průzkum dopravního chování v domácnostech na reprezentativním vzorku obyvatel. Univerzita Palackého poskytla data z průzkumu, který posloužil pro část vyhodnocení indikátorů spokojenosti obyvatel. Data získaná ze všech realizovaných průzkumů posloužila jako podklad pro aktualizaci současného stavu dopravy v Olomouci. K aktualizaci analytické části byla využita také data z dopravního modelu, jež byla poskytnuta v aktualizované podobě ze strany objednatele.

Aktualizace návrhové části zahrnuje zachování vize mobility Olomouce pro rok 2030, včetně strategických a specifických cílů, na které jsou navázány vyhodnocené indikátory. V rámci aktualizace návrhové části byla upravena, doplněna a aktualizována návrhová opatření pro maximalistický scénář roku 2030. Akční plán, který vychází z opatření návrhové části je platný a nebyl v rámci procesu aktualizace PUMMO upravován.

Pro získání dostatečného množství podnětů veřejnosti a zapojení veřejnosti do aktualizace souboru návrhových opatření, se dne 26. ledna 2026 uskutečnil workshop s odbornou veřejností a prezentace pro laickou veřejnost. Na odborném workshopu se uskutečnila aktualizace opatření, odborná veřejnost posoudila význam zachování opatření ve scénáři na základě původního hodnocení přínosů opatření z roku 2018, a dále dle přihlédnutí k aktuálním potřebám dopravního systému města a možnosti reálného naplnění opatření k výhledovému roku 2030.

Další navazující participační aktivitou bylo projednání se členy Komise dopravy Rady města Olomouce, která se konala 23. dubna 2026.

Zpracovaná aktualizace potvrzuje, že město Olomouc dlouhodobě naplňuje principy udržitelné mobility a postupně realizuje opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti, kvality veřejného prostoru a atraktivity alternativních forem dopravy.